[image: image1.jpg]/
//

ANDDDDNDIIEY

B R R DD -
DRI R IO gz
RIIIIRRRIRRRRRIINININININNIIRRNRIOINS o
9000000020038 00 84039405 840,805 9,949,8,058,959,0958, 9 0N VNKLS,
19000003080%0900080999400899994998599990080%4942080%02499 809999208024 942, 84!
19030303030300090303030303000000030303030303020 003030303030 5 Sy L 2aaa %Y

% 35009 SRRRRRRERARHRRRRRIRRRRR)

b l&.octooootoooooo;ocoo

9595959,9,9,9,9,0,0,0.9.909.9.9.970.9/9
TP DDDDIIIRIRRRRYYYYY § \

/

/)

DODDDD Y
MIDDBBBBBBDDDN
B MR RIS )
EAIIDDIRIIRIIIRRRRRRRRIIDDONNY
DRI RRRRRRRIRNRRIIINDDND
0090000000009000930503930303030590959000900500930303930 3000y,
0300030308080%0%0%0%0%0%0342094309090009,8)0495858485948495% o
000000900000930393930300009092909090000030208030303030303000 007979 9S24
QIR RNIRIIRN N RN IR RRRRRRRRRRRRRININIRY]
00000000000 s00000003030000900000009000000000505030303000 000000000000 00 00005
03030303030%030%030202424200000308080808084%0%434%4 393424242024 20 2480848
90000003000 50303030 30000000 0000000000 000000800080 30 3000000000 0900 00000089
= POIINNRIRIRRRRRIIIININIIIRRNRRN) LULY
$PR SRRRURBRRURERRRRRRRRNRN)
IRRRRRRRRIIDININNNNNNNRY
e 079094909090909097979797939090009190
S 93939999909500000303930 303’





КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от        22 апреля      2013 г. №  76
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 

на территории муниципального образования Приладожское городское поселение

 Кировского муниципального района
 Ленинградской области.
 На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Приладожское городское поселение) в период весеннего половодья 2013 года:
1. Утвердить план работы противопаводковой комиссии МО Приладожское городское поселение работы на период пропуска весеннего половодья 2013 года согласно приложению № 1.

2.  До 01 мая 2013 года: 

2.1.Организовать проведение противопаводковых мероприятий в зонах возможного подтопления жилого фонда, уточнить план по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ);
 2.2.Уточнить планы эвакуации населения из зон возможного подтопления и организовать подготовку мест временного размещения пострадавших, где предусмотреть проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения;

 2.3.Проверить готовность нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зонах возможного подтопления.
3. Организовать разъяснительную работу среди населения по правилам поведения в случае возможного подтопления, провести сходы граждан в д. Назия, довести до населения порядок действий при подтоплении и рекомендовать гражданам до начала паводка принять собственные меры по сохранности личного имущества, домашних животных, путем временного размещения в безопасных местах.
4.  Директору МУП «Приладожскжилкомхоз»:

4.1. Мобилизовать имеющуюся технику для работы в чрезвычайных ситуациях и в случае эвакуации людей.
4.2. Провести тренировки по предупреждению паводковых ситуаций и ликвидации их последствий.

5. На период  прохождения весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных работников администрации МО Приладожское городское поселение.
6. Вести постоянные наблюдения за реками и водоемами для исключения случаев гибели людей.
7.    Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации МО Приладожское городское поселение:

7.1.  Провести разъяснительную работу с население через средства массовой информации

7.2. Организовать работу по сбору, обработке и анализу оперативной информации в период прохождения весеннего половодья, по передаче сведений о паводковой обстановке в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации МО Кировский район Ленинградской области, и ведению учетных документов согласно приложению №2.
7.3. Обеспечить взаимодействие с отделом ГО и ЧС администрации МО Кировский муниципальный район по вопросам предоставления информации о прохождении вскрытия ледового покрытия и уровне воды, превышающем допустимые значения  водоемов, расположенных на территории МО Приладожское городское поселение. 
8. Рекомендовать руководителю ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская» в период прохождения весеннего паводка усилить контроль:

-  за соответствием качества воды, предоставляемой населению МО Приладожское городское поселение;
- за санитарно-эпидемиологической обстановкой и недопущением несанкционированного сброса неочищенных канализационных и сточных вод в акватории водоемом, расположенных на территории МО Приладожское городское поселение.

9.      Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации






А.П. Витько

Разослано: дело, заместителю главы администрации, ведущему специалисту, МУП «ПриладожскЖКХ», Синявинский мастерский участок «Пригородные электрические сети», старосте д. Назия, Приладожская СОШ, ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская», Линейный участок связи №11, Отдел по делам ГО и ЧС МО Кировский район, ОВД, газета «Ладога», официальный сайт. 
                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                               к постановлению администрации

                                                                МО Приладожское городское поселение

                                                                от     22 ьапреля  2013года № 76
ПЛАН

работы противопаводковой комиссии при администрации 

МО Приладожское городское поселение на период пропуска 

весеннего половодья 2011 года.

	№ п/п


	Рассматриваемые вопросы
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение



	     1
	              2
	  3
	       4

	I.  В период подготовки к паводковому периоду

	1
	Уточнение исходных гидрологических и метеорологических данных для составления прогноза паводковой обстановки.
	апрель
 
	  уполномоченный по делам ГО и ЧС

 (далее-РУРЗГО и ЧС)

	2
	Составление прогноза возможной обстановки на территории МО, контроль за ледовой и паводковой обстановкой.
	апрель
 
	 РУРЗГО и ЧС

	3
	Проверить и уточнить схемы оповещения населения.
	До 25.03.11
	КЧС и ПБ

	5
	Организовать информирование населения о мерах по подготовке к весеннему паводку и предупреждению несчастных случаев на водоемах.
	апрель
 
	РУРЗГО и ЧС

	6
	Провести в Приладожской СОШ месячник по безопасности поведения на льду.
	апрель

 
	Директор Приладожской СОШ

	7
	Создать резервы финансовых ресурсов для проведения первоочередных работ в паводковый период.
	До 22.04.13
 
	Глава администрации

	8
	Организовать контроль за своевременной очисткой водоотводов ливневых каналов, очисткой колодцев ливневой канализации и обеспечение ее бесперебойной работы.
	В течение паводкового периода
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ»,  директор 


	9
	Провести проверку технического состояния и подготовить к работе мобильные насосы, водооткачивающую технику и технику для работы в ЧС.
	До 25.04.11
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ», директор 


	10
	Создать запас труб, запорной арматуры и стройматериалов для обеспечения устойчивой работы объектов водоснабжения.
	До 01.05.13
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ», директор 


	11
	Провести ревизию дренажных насосов, водоотводящих каналов, аварийных выпусков КНС.
	До 25.04.13
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ», директор 


	13
	Провести проверки готовности мостов и дорог к весеннему паводку
	До 01.04.11
	Заместитель главы администрации

	14
	Создать запас стройматериалов для ремонта дорог и мостов.
	До 25.04.13
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ»

	15
	Выполнить мероприятия по защите опор электропередачи и трансформаторных подстанций. Проверить состояние дренажных систем подстанций. Создать аварийный запас оборудования и материалов.
	До 01.05.13
	Начальник Синявинского мастерского участка «Пригородные электрические сети»

	16
	Организовать контроль за движением большегрузного автотранспорта.
	После выхода распоряжения
	Заместитель главы администрации

	17
	Создать запас пиломатериалов и материальных средств, для устройства пешеходных трапов в местах подтоплений на территории МО.
	До 01.05.13
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ»

	18
	Провести сходы граждан, организовать разъяснительную работу с руководителями объектов ЖКХ, населением с целью недопущения затопления подвалов домов и прочих каналов на улицах.
	До 10.05.13

	Заместитель главы администрации, 

староста д. Назия

	19
	Подготовить к эксплуатации в условиях паводка кабельные линии сооружений связи.
	До 01.05.13

	Начальник линейного участка связи №11 Цеха технической эксплуатации линий связи

	20
	Организовать учет жителей, проживающих в домах подверженных затоплению.
	До 01.05.13

	Староста дер. Назия

	21


	Организовать обеспечение населения питьевой водой в условиях повреждения систем водоснабжения
	До 25.04.13

	Директор МУП «ПриладожскЖКХ»

	22
	Подготовить помещения для размещения населения, эвакуированного из мест подтопления.
	  До 25.04.13

	КЧС и ПБ

	23
	Провести тренировки по предупреждению паводковых ситуаций и ликвидации их последствий.
	До 01.05.13
	КЧС и ПБ

	II.  В течение паводкового периода

	1
	Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и специалистов организаций, обеспечить готовность сил и средств постоянной готовности. Организация контроля за паводковой обстановкой. Осуществление сбора, обобщение информации, доведение ее до заинтересованных организаций. Представление донесений.
	Постоянно

	Заместитель главы администрации,
РУРЗГО и ЧС

	2

	Установить пешеходные трапы в местах подтопления жилой зоны.

	По мере необходимости.
	Директор МУП «ПриладожскЖКХ»


	3

	Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и качеством питьевой воды.
	В течение всего периода

	Директор МУП «ПриладожскЖКХ»



	4

	Организовать контроль за пропуском воды у искусственных дорожных сооружений. Контроль состояния дорожного полотна и дорожных сооружений.
	В течение всего периода
	Заместитель главы администрации


	5

	Проведение поисково-спасательных работ на водоемах, расположенных на территории МО Приладожское городское поселение. Разведка мест возможных заторов, обеспечение работ требующих плавсредств.
	В течение всего периода

	АСС Ленинградской области.


	6
	Предоставление информации в дежурно-диспетчерскую службу администрации МО Кировский район о паводковой обстановке на территории МО.
	В течение всего периода
	РУРЗГО и ЧС


	7
	Обеспечение устойчивой и непрерывной телефонной связи с дежурными службами организаций и должностными лицами, участвующими в выполнении руководящих мероприятий в соответствии с настоящим планом.
	В течение всего периода
	Начальник линейного участка связи №11 Цеха технической эксплуатации линий связи


	8
	При обнаружении размывов дорожного полотна дополнительно:

- перекрыть движение на аварийных участках, выставление временных дорожных знаков;
- организация аварийно-восстановительных работ;

- информирование населения и организаций об изменении режима движения;

- привлечение дополнительной инженерной техники.
	Немедленно по обстановке
	Заместитель главы администрации по согласованию с отделом ГИБДД ОВД по Кировскому району.


                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                           к постановлению администрации

                                                                МО Приладожское городское поселение

                                                                  от          22 апреля       2013года  №  76
СВЕДЕНИЯ
по паводковой обстановке на территории МО Приладожское городское поселение 

1. Общая паводковая обстановка на территории МО Приладожское городское поселение
2.    Уровень воды в районах наблюдения

	Наименование водоема


	Населенный пункт


	Дата, время замера воды
	Уровень воды, см

	
	
	
	Фактически

(подъем+

спад-) за сутки
	Неблагоприятный

(НЯ/ОЯ)

	р. Назия
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.   Данные по затопленной (подтопленной) территории

	Н/пункт, район, река, дата начала наводнения
	Уровень воды

(см)
	Площадь затопления

(кв.км)/

с/угодий(га)


	В зоне затопления находится
	Повреждено зданий, дорог (км),

мостов,

ЛЭП и т.д.

	
	
	
	
	Ж/домов/

пром. объектов

(шт)
	Проживает населения/

отселено,

человек

(В т.ч. детей)
	С/х животных/

выведено

(голов)
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4.    Работа, проводимая органами местного самоуправления и средствами массовой информации по информированию населения о складывающейся паводковой обстановке, действиях населения в случае возникновения ЧС в угрожаемых районах.

5.  Вопросы, требующие решения КЧС и ПБ Правительства Ленинградской области
Подпись________________________________

PAGE  
1

