Администрация Муниципального образования

Приладожское городское поселение

Кировского муниципального раЙона Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 ноября 2018г.   №513

О внесении изменений в постановление администрации от 21.11.2016г.

№ 324 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

(с изменениями постановления от 25.07.2017г.  №296, от 29.12.2017г. №411,

от 31.05.2018г. №131, от 27.07.2018г. №173)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации					      А.А. Желудов

Разослано:  дело-2, Кировская городская прокуратура, сайт, УМП «ИД «Ладога»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

муниципального образования

Приладожское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской   области

от 21.11.2016 года № 324  (приложение)

(с изменениями постановления от от 25.07.2017г.  №296, от 29.12.2017г. №411,

от 31.05.2018г. №131, от 27.07.2018г. №173, от 28.11.2018г. №513)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей муниципального образования Приладожское городское поселение, направленное на решение социальных проблем, повышение жизненного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, минимизация потерь, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества и обеспечение услугой газоснабжения жителей муниципального образования Приладожское городское поселение; улучшение условий жизни жителей деревни Назия муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |
| Исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета МО Приладожское городское поселение | 8529,6 | 1910,7 | 3970,4 | 2648,5 |
| Средства областного бюджета | 28884,0 | 1700,0 | 20858,0 | 6326,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, минимизация потерь в сетях, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества и обеспечение услугой газоснабжения жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |  |  |  |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Ленинградской области  от 14.11.2013 г № 400 « Об утверждении государственной программы Ленинградской области "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ".

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами программы являются повышение энергоэффективности, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, а также улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества и обеспечение услугой газоснабжения жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Общая протяженность водопроводной сети муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области составляет 10600 м. Изношенность сетей более 90%. За 2016-2017 годы было ликвидировано 6 аварийных ситуаций на сетях водопровода, основная часть которых приходится на участки водопровода в деревне Назия, а также в п.Приладожский.

Общая протяженность сетей теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области составляет 10200 м. Изношенность сетей более 50%, а по отдельным участкам более 80%. Для повышения надежности теплоснабжения жителей  муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области требуется ремонт отдельных участков тепловых сетей.

Общая протяженность сетей водоотведения и канализации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области составляет 16800 м. Изношенность сетей более 80%, а по отдельным участкам более 90%. За 2016-2017 годы было ликвидировано 272 аварийные ситуации на сетях канализации.  Для повышения надежности водоотведения жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области требуется ремонт системы водоотведения.

Жители д. Назия и жители ул. Садовой п. Приладожский не обеспечены услугой газоснабжения, поэтому необходимо выполнение работ по газификации д. Назия и ул. Садовой п. Приладожский.

Программа направлена на комплексное содержание и ремонт водопроводных, тепловых и канализационных  сетей, обеспечение питьевой водой в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами, обеспечение услугой газоснабжения всех жителей муниципального образования. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в надлежащем порядке и  создания комфортных условий для работы и проживания местных жителей:

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 8 и от ТК № 8 до ТК № 9;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 8 до магазина «Пятерочка»;

-  Ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирных домов;

-  Ремонт участка водопровода от ул. Заводская, д.19 до ул. Староладожский канал  д.85 д.Назия Кировского района

Ленинградской области;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 28  п.Приладожский;

-  Ремонт сетей водоснабжения п. Приладожский;

-  Ремонт канализационных сетей п. Приладожский;

-  Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Кировского р-на Ленинградской области;

-  Распределительный газопровод для газоснабжения ул. Садовая п. Приладожский Кировского р-на Ленинградской области;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 24 (подземная часть) до ТК № 25 п.Приладожский;

-  Ремонт участка водопровода от рынка до поворота на дом №5 п.Приладожский

-  Проверка сметной документации для выполнения работ на территории МО Приладожское городское поселение.

Основные цели и задачи программы

Целью Программы является:

- повышение жизненного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

- повышение энергоэффективности, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях;

- улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Для достижения цели развития современной и эффективной инфраструктуры необходимо решить следующие задачи:

- ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергоэффективности, минимизация потерь переданных ресурсов в системах водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

- снижения аварийности на водопроводных и тепловых сетях муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

- Перечень групп программных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий:

1. Мероприятия по ремонту  участков водопроводных  и канализационных сетей позволят снизить аварийность и улучшат качество питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту  участков тепловых сетей позволят повысить надежность теплосетей поселения,  улучшат подготовку поселения к отопительному сезону в соответствии с нормативными требованиями.

3. Мероприятия по газоснабжению позволят улучшить качество жизни жителей д. Назия и ул. Садовой п. Приладожский.

- Механизм реализации Программы

Исполнителем программы является администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполнитель программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| N п/п | Задача, направленная на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации программы) (м) | Планируемое значение показателя по годам реализации ( м ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение | Бюджет Ленинградской области |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Ремонт сетей теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 3107,6 | 3850,0 | Протяженность отремонтированных участков тепловых сетей | п.м | 900 | 1300 | 1630 | 1740 |
| 2 | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 4983,8 | 18613,0 | Протяженность отремонтированных участков сетей водоснабжения | п.м | 3778 | 3778 | 10299 | 10299 |
| 3 | Распределительный газопровод для газоснабжения на территории МО Приладожское городское поселение | 438,22 | 6421,0 | Протяженность газопровода | п.м | 0,0 | 0,0 | 7000 | 7000 |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| Наименование мероприятия программы <1> | Источник финансирования <2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ( тыс.руб.) <3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4> ( тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение ремонтных работ сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет МО Приладожское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 4983,8 18613,0 | 2017 год – 514,8 2018 год – 2895,3 2019 год – 1573,7 2017 год – 0,0 2018 год – 18613,0 2019 год – 0,0 | 0 |
| 2.Проведение ремонтных работ сетей теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Бюджет МО Приладожское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 3107,6 3850,0 | 2017 год – 1395,9 2018 год – 970,1 2019 год – 741,6 2017 год – 1700,0 2018 год – 2150,0 2019 год – 0,0 | 0 |
| 3. Распределительный газопровод для газоснабжения на территории МО Приладожское городское поселение | Бюджет МО Приладожское городское поселение Бюджет Ленинградской области | 438,22 6421,0 | 2017 год – 0,0 2018 год – 105,0 2019 год – 333,22 2017 год – 0,0 2018 год – 95,0 2019 год – 6326,0 |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение ремонтных работ сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2017г -2019г. | 0,00 | 23596,8 | 514,8 | 21508,3 | 1573,7 |  |  |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 4983,8 | 514,8 | 2895,3 | 1573,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18613,0 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирных домов | Итого | 2017г | 0,00 | 514,8 | 514,8 | 0,00 | 0,00 | Вересова Т.Н. | Проведение ремонта системы ГВС |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 514,8 | 514,8 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Ремонт участка водопровода от ул. Заводская д.19 до ул. Староладожский канал д.85 д. Назия Кировского района Ленинградской области | Итого | 2018 г. | 0,00 | 9697,4 | 0,00 | 9697,4 | 0,00 | Шошин Р.А. | Проведение ремонта 2026 м водопроводных сетей |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 1054,4 | 0,00 | 1054,4 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 8643,0 | 0,00 | 8643,0 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Ремонт сетей водоснабжения п. Приладожский | Итого | 2018 г. | 0,00 | 11080,5 | 0,00 | 11080,5 | 0,00 | Шошин Р.А. | Проведение ремонта 4355 п. м сетей водопровода |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 1110,5 | 0,00 | 1110,5 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 9970,00 | 0,00 | 9970,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Ремонт участка водопровода от рынка до поворота на дом №5 п.Приладожский | Итого | 2018 г. | 0,00 | 630,4 | 0,00 | 630,4 | 0,00 | Шошин Р.А. | Протяженность 140 п.м |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 630,4 | 0,00 | 630,4 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Ремонт канализационных сетей п. Приладожский | Итого | 2019 г. | 0,00 | 1573,7 | 0,00 | 0,00 | 1573,7 | Шошин Р.А. | Проведение ремонта 3276п. м канализационных сетей |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 1573,7 | 0,00 | 0,00 | 1573,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Проверка сметной документации | Итого | 2018 г. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Шошин Р.А. | Проверка сметной документации для выполнения работ на территории МО Приладожское городское поселение |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Проведение ремонтных работ сетей теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2017г. - 2019 г. | 0,00 | 6957,6 | 3095,9 | 3120,1 | 741,6 |  |  |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 3107,6 | 1395,9 | 970,1 | 741,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 3850,0 | 1700,0 | 2150,0 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Замена участка тепловых сетей от ТК №7 до ТК №8 от ТК №8 до ТК №9 п. Приладожский Кировского района Ленинградской области | Итого | 2017г | 0,00 | 2505,3 | 2505,3 | 0,00 | 0,00 | Вересова Т.Н. | Проведение ремонта тепловых сетей 320 п м |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 805,3 | 805,3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 1700,0 | 1700,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Замена участка тепловых сетей от ТК №8 до магазина «Пятерочка» п. Приладожский Кировского района Ленинградской области | Итого | 2017г | 0,00 | 590,6 | 590,6 | 0,00 | 0,00 | Вересова Т.Н. | Проведение ремонта тепловых сетей 80 м |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 590,6 | 590,6 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Ремонт участка тепловых сетей от ТК №7 до ТК № 28 п. Приладожский | Итого | 2018 г. | 0,00 | 3120,1 | 0,00 | 3120,1 | 0,00 | Шошин Р.А. | Проведение ремонта 330 м тепловых сетей |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 970,1 | 0,00 | 970,1 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 2150,0 | 0,00 | 2150,0 | 0,00 |  |  |
| 2.4. | Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 24 (подземная часть) до ТК № 25 п. Приладожский | Итого | 2019 г. | 0,00 | 641,6 | 0,00 | 0,00 | 641,6 | Шошин Р.А. | Проведение ремонта 110 м тепловых сетей |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 641,6 | 0,00 | 0,00 | 641,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5. | Оформление сетей в собственность | Итого | 2019 г. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Распределительный газопровод для газоснабжения на территории МО Приладожское городское поселение | Итого | 2017г. – 2019 г. | 0,00 | 6859,22 | 0,00 | 200,0 | 6659,22 |  |  |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 438,22 | 0,00 | 105,0 | 333,22 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 6421,0 | 0,00 | 95,0 | 6326,0 |  |  |
| 3.1. | Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Кировского р-на Ленинградской области | Итого | 2018 г.- 2019 г. | 0,00 | 6759,22 | 0,00 | 100,0 | 6659,22 | Шошин Р.А. | Протяженность 7000 п.м |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 338,22 | 0,00 | 5,0 | 333,22 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 6421,0 | 0,00 | 95,0 | 6326,0 |  |  |
| 3.2. | Распределительный газопровод для газоснабжения ул. Садовая п. Приладожский Кировского р-на Ленинградской области | Итого | 2018 г. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Шошин Р.А. | Протяженность 1000 п.м |
|  |  | Бюджет МО Приладожское городское поселение |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |