Сводный отчет о реализации муниципальных программ

муниципального образования Приладожское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области

за 1 полугодие 2016 года

| Информация о муниципальной программе |  | финансирование |  | Проведенные основные мероприятия | Исполнение показателей реализации программ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем запланированных средств на 2016 год | Объем выделенных средств в рамках программы за 2016 год |  |  |  |
| Наименование программы | Цель программы | Всего (тыс.руб) | Всего (тыс.руб) |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы» | Создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, направленного на эффективное содействие развитию экономики, решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. | 2041,63356 | 282,412 | - Проведение ремонтных работ главной дороги п. Приладожский участок от автобусной остановки кольца до магазина «Игрушки» - Оказание услуг по корректировке сметной документации, услуг по технадзору за проведением работ, услуг по приемке выполненных работ - Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области - Ремонт проезда от Приладожской средней школы до центральной дороги вдоль домов №№ 3,2,1 - Приобретение наружных камер видеонаблюдения - Благоустройство тротуаров к МБДОУ №29 | 864,80 тыс.руб. 50,00 тыс.руб. 300,00 тыс.руб. 500,00 тыс.руб. 100,00 тыс.руб. 226,83356 тыс.руб. | 0,00 тыс.руб. (работы 3 кв.2016г.) 46,412 тыс.руб. (выполнение кадастровых работ) 236,00 тыс.руб. Работы по очистке дорог п.Приладожский и д.Назия 0,00 тыс.руб. (работы 3 кв.2016г.) 0,00 тыс.руб. (работы 3 кв.2016г.) 0,00 тыс.руб. (работы 3 кв.2016г.) |
| Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог д. Назия, улучшение условий жизни жителей деревни Назия муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. | 200,00 | 0,00 | - Ремонт дороги по ул.Заводская деревни Назия | 200,00 тыс. руб. | 0,00 тыс.руб. Подведены итоги электронного аукциона, определен победитель, работы будут проведены в 3 квартале 2016 г. |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, минимизация потерь, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей МО Приладожское городское поселение | 1250,00 | 0,00 | - Замена участка тепловых сетей от ТК №7 до ТК №8 и от ТК №8 до ТК №9 п. Приладожский Кировского района Ленинградской области - Ремонт участка водопровода от ул.Заводская д.19 до ул. Староладожский канал д.85 д. Назия Кировского района Ленинградской области | 500,00 тыс.руб. 700,00 тыс.руб. | 0,00 тыс.руб. План 4 кв. 2016г. 0,00 тыс.руб. План 4 кв. 2016г. |
| Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы» | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие экстремизму и профилактика терроризма в МО Приладожское городское поселение. | 420,00 | 22,2 | - Обучение должностных лиц по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области - Приобретение оборудования для объектов защиты и пунктов временного размещения населения (ПВР) - Приобретение оборудования, стендов, тренажеров, видео и аудио материалов, для учебно-консультационного пункта (УКП) в рамках задач подпрограммы - Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории МО Приладожское городское поселение - Проведение ремонтных работ пожарных водоисточников (ПГ) муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области - Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждение террористических актов через СМИ или на официальном сайте Распространение памяток и листовок среди населения | 20,00 тыс.руб. 65,00 тыс.руб. 180,90 тыс.руб. 53,363 тыс.руб. 50,00 тыс.руб. 50,00 тыс.руб. | 18,70 тыс.руб. 0,00 тыс.руб. План 3 кв. 2016г. 0,00 тыс.руб. План 3 кв. 2016г. 22,2346 тыс.руб. 0,00 тыс.руб. План 3 кв. 2016г. 0,00 тыс.руб. План 4 кв. 2016г. |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Создание условий, ориентирующих население муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) на культурный отдых и здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения. | 14698,08328 | 5706,34896 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Организация и проведение мероприятий в сфере культуры Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры Участие в районных, областных, межрегиональных спортивно-массовых мероприятиях | 100% 100% 3 10 | 60% 50% 2 6 |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области" | Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 30,00 | 20,00 | Информационная и консультационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Приладожское ГП по договору с Фондом поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области | 1 договор | 1 договор |
| Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 - 2016 годы " | Совершенствование системы муниципальной службы. Повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих. | 200,00 | 22,85 | - ведущий специалист О.В.Турганова –консультация (семинар) 19.02.2016г в ООО «Межрегиональный учебно-консультационный центр «Лидер» по теме «Сложные вопросы применения, действующего с 2015г., земельного и градостроительного права: анализ судебных дел и разъяснений федеральных ведомств»; - ведущий специалист О.Б.Тахтай – курс повышения квалификации «Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение государственных (муниципальных) учреждений» с 15.02.2016г. по 19.02.2016г.; |  | 5,85 тыс.руб. 17,00 тыс.руб. |
| Муниципальная программа «Содействие развитию иных форм местного самоуправления в административном центре на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» | Содействие социально-экономическому и культурному развитию части территории поселения административного центра, создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих проездов к многоквартирным домам, проведение мероприятий по благоустройству территории административного центра, направленное на решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. | 1341,40 | 0,00 | Ремонт площадки для парковки автомобилей у д. № 5 п. Приладожский Благоустройство территории между точечными домами п. Приладожский | 894,5 тыс.руб. 446,9 тыс.руб. | 0,00 тыс.руб. (работы ведутся, будут закончены и оплаченыв 3-м квартале) 0,00 тыс.руб. (работы ведутся, будут закончены и оплаченыв 3-м квартале) |

Заключение: реализация муниципальных программ муниципального образования Приладожское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области признается эффективной и подлежит продолжению в бюджете муниципального образования Приладожское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  на второе полугодие 2016 года.

Глава администрации                                                      В.М. Гришин

Исполнитель: Тахтай О.Б. (8-81362-65-511