Сводный отчет о реализации муниципальных программ

муниципального образования Приладожское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области

за 1 полугодие 2015 года

| Информация о муниципальной программе |  | финансирование |  | Проведенные основные мероприятия | Исполнение показателей реализации программ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем запланированных средств на 2015 год | Объем выделенных средств в рамках программы за 2015 год |  |  |  |
| Наименование программы | Цель программы | Всего (тыс.руб) | Всего (тыс.руб) |  | план | факт |
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы» | Создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, направленного на эффективное содействие развитию экономики, решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. | 826,5 | 826,5 | Работы по ремонту дороги по ул. Староладожский канал (нечетная сторона) – участок от д.№ 43 до д.№ 61 д.Назия Кировского района Ленинградской области Работы по ремонту дороги по ул. Рыбачья – участок от д.№ 2 до д.№ 12 д.Назия Кировского района Ленинградской области | 1600 кв м 975 кв м | Подведены итоги электронного аукциона, определен победитель, дорожные работы будут проведены в 3 квартале 2015 г. |
| Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог д. Назия, улучшение условий жизни жителей деревни Назия муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. | 286,6 | 286,6 | - ремонт мостового переезда по ул. Заводская деревни Назия. | 975 м | Подведены итоги электронного аукциона, определен победитель, работы будут проведены в 3 квартале 2015 г. |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, минимизация потерь, улучшение снабжения питьевой водой хорошего качества жителей МО Приладожское городское поселение | 4725,1 | 252,0 | -Замена внутреннего сантехнического и электротехнического оборудования в муниципальных квартирах муниципального жилого фонда п.Приладожский; -Ремонт участков тепловых сетей п.Приладожский от д.№2 до д.№1; - Замена участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 9 п. Приладожский Кировского района Ленинградской области; - Замена участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 28 п. Приладожский Кировского района Ленинградской области; - Ремонт участка водопровода от ул. Заводская д.19 до ул. Староладожский канал д.85 д. Назия Кировского района Ленинградской области; -Установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах п.Приладожский; -Замена лифтового оборудования в д.№5 п.Приладожский | 700 тыс.руб. 1524,4 тыс.руб. 320 м 150 м 94,5 тыс.руб (3050 м) 2500,0 тыс.руб. 595,9 тыс.руб. | 252 тыс.руб. План третьего квартала 2015г. План третьего квартала 2015г. План третьего квартала 2015г. План третьего квартала 2015г. План третьего квартала 2015г. План третьего квартала 2015г. |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы» | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, противодействие экстремизму и профилактика терроризма в МО Приладожское городское поселение. | 123,4 | 22,2 | Организация выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в режиме оперативной готовности | 1 | 1 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Создание условий, ориентирующих население муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) на культурный отдых и здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения. | 11253,0 | 5585,5 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Организация и проведение мероприятий в сфере культуры Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры Участие в районных, областных, межрегиональных спортивно-массовых мероприятиях | 100% 100% 2 10 | 50% 72,3% 3 12 |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области" | Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 30,0 | 10,0 | Информационная и консультационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Приладожское ГП по договору с Фондом поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области | 1 договор | 1 договор |

Заключение: реализация муниципальных программ муниципального образования Приладожское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области признается эффективной и подлежит продолжению в бюджете муниципального образования Приладожское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  на второе полугодие 2015 года.

Глава администрации                                                      В.М. Гришин

Исполнитель: Тахтай О.Б. (8-81362-65-511)