Администрация

Приладожского городского поселения                      Кировского муниципального раЙона                    Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 февраля 2026 года  № 29

О внесении изменений в постановление администрации Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2023 года № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

(с изменениями постановления № 528 от 24 декабря 2024 г.,                                                 № 27 от 10 февраля 2025г., №283 от 01 октября 2025г., № 357 от 17 декабря 2025г., №20 от 28 января 2026г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Приладожского городского поселения:

1. Внести изменения в постановление от 29 декабря 2023 года № 394  «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»                          (с изменениями постановления № 528 от 24 декабря 2024 года, № 27                  от 10 февраля 2025 года, № 283 от 01 октября 2025 года, № 357                      от 17 декабря 2025г., №20 от 28 января 2026г.), утвердив приложение                 к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте Приладожского городского поселения www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации                                          Д.Л. Столбунов

Разослано:  дело, вед. спец. – главный бухгалтер, прокуратура, ООО «ИД» «Ладога», официальный сайт

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Приладожского городского поселения

Кировского муниципального района

Ленинградской   области                                                                                                                                               от 29.12.2023г № 394

(приложение)

(с изменениями постановления № 528 от 24 декабря 2024 года,

№ 27 от 10 февраля 2025 года , № 283 от 01 октября 2025года, №357 от 17 декабря 2025 года,

№20 от 28 января 2026 года, №29от 09 февраля 2026 года)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт

муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы | Совершенствование и развитие автомобильных дорог Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, направленного на эффективное содействие развитию экономики, решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жителей Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; улучшение условий жизни жителей деревни Назия Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, повышение безопасности дорожного движение на автомобильных дорогах Приладожского городского поселения |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Мероприятия по содержанию дорог общего пользования -13,9 км - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,609 км - Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов гп Приладожский; - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту: километры введенных в эксплуатацию автомобильных дорог (км)* *целевой показатель будет определен в году предоставления субсидии в соответствии с предоставленным администрацией муниципального образования комплектом документов; - Безопасность дорожного движения. - Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Приладожского городского поселения |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | 90 230,17 тыс. руб., в том числе: 2023 г- 1 590,8 тыс. руб. 2024 г- 20 378,75 тыс. руб. 2025 г- 33 835,94 тыс. руб. 2026 г- 23 566,27 тыс. руб. 2027 г- 8 564,51 тыс. руб. 2028 г – 2 293,9 тыс.руб. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности», Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ, в целях комплексного решения проблем обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, снижения аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также улучшения внешнего вида территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, повышения комфортности дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Программа направлена на комплексное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания муниципальных дорог постоянно в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания местных жителей:

- содержание проезжей части дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным льготной категории граждан по 75-оз и 105-оз на территории, расположенной в дер.Назия Приладожского городского поселения Кировского района Ленинградской области и ограниченной ул.Рыночная, ул.Староладожский канал, границей дер.Назия, границами объектов туристско-рекреационной инфраструктуры;

- ремонт проезжей части муниципальных дорог;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки (в первую очередь в местах нерегулируемых пешеходных переходов, вблизи школ, детских садов);

- установку и содержание дорожных металлических ограждений;

- установку и содержание дорожных знаков;

- устройство искусственных дорожных неровностей;

- применение передовых технологий ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек вдоль дорог и проездов к дворовым территориям в п. Приладожский.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области составляет – 13,9 километров из них:

- автомобильных дорог общего пользования – 7,105 километров;

- дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 6,795 километров.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для  их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

3. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог;

- совершенствование системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства, развитие систем ценообразования и закупок для нужд дорожного хозяйства.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

- Информация о комплексах процессных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий:

1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов позволят увеличить протяженность участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованием стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них направлены на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в соответствии с нормативными требованиями.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов ежегодного обследования дорог.

- Механизм реализации Программы

Исполнителем программы является администрация Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполнитель программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2023 года по 31 декабря 2028 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год (базовый) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | Плановое значение | км | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
|  |  | Фактическое значение |  | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Плановое значение | км | 0 | 0,895 | 0,714 | 0,234 | 0, | 0, |
|  |  | Фактическое значение |  | 0 | 0,895 | 0,714 | 0,234 | 0, | 0, |
| 3 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов гп Приладожский | Плановое значение | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Фактическое значение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Безопасность дорожного движения | Плановое значение | Мероприятий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Фактическое значение |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | Плановое значение | км | 0 | 0 | 3,9 | 3,9 | 0 | 0 |
|  |  | Фактическое значение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области | Плановое значение | Мероприятий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Фактическое значение |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятия по оказанию услуг по строительному контролю с лабораторным сопровождением | Плановое значение | Мероприятий | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | Фактическое значение |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятия по разработке и проверке смет | Плановое значение | Мероприятий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Фактическое значение |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Мероприятия по техническому обследованию дорог | Плановое значение | Мероприятий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Фактическое значение |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации

муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы |  | Год реализации |  | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет Санкт-Петербурга | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Совершенствование и развитие автомобильных дорог Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |  | 2023 | 1 590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 590,8 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 20 378,75 | 0,0 | 17 843,86 | 0,0 | 2 534,89 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 33 835,94 | 0,0 | 25 470,32 | 0,0 | 3 365,62 | 5 000,0 |  |
|  |  | 2026 | 23 566,27 | 0,0 | 16 358,77 | 3 999,77 | 3 207,73 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 8 564,51 | 0,0 | 6 204,56 | 0,0 | 2 359,95 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 2 293,9 | 0,0 | 1 357,7 | 0,0 | 936,2 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 2023-2028 | 90 230,17 | 0,0 | 67 235,21 | 3 999,77 | 13 995,19 | 5 000,0 |  |
|  | ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Приладожское ГП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования |  | 2023 | 1 091,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 091,3 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 735,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 735,3 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 2 346,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 346,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 1 820,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 820,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 818,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,1 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2023-2028 | 7 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 787,9 | 0,0 |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 247,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,95 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 1 504,7 | 0,0 | 1 384,3 | 0,0 | 120,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 1 475,8 | 0,0 | 1357,7 | 0,0 | 118,1 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2023-2028 | 3 228,45 | 0,0 | 2 742,0 | 0,0 | 486,45 | 0,0 |  |
| 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 19 395,5 | 0,0 | 17 843,86 | 0,0 | 1 551,64 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 27 387,44 | 0,0 | 25 470,32 | 0,0 | 1 917,12 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 5 289,3 | 0,0 | 999,94 | 3999,77 | 289,59 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023-2028 | 52 072,24 | 0,0 | 44 314,12 | 3 999,77 | 3 758,35 | 0,0 |  |
| 4. Безопасность дорожного движения |  | 2023 | 499,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,5 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 5 239,41 | 0,0 | 4 820,26 | 0,0 | 419,15 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2023-2028 | 5 738,91 | 0,0 | 4 820,26 | 0,0 | 918,3 | 0,0 |  |
| 5. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 15 513,97 | 0,0 | 15 358,827 | 0,0 | 155,143 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2023-2028 | 15 513,97 | 0,0 | 15 358,827 | 0,0 | 155,143 | 0,0 |  |
| 5.1 Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 15 513,97 | 0,0 | 15 358,827 | 0,0 | 155,143 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2023-2028 | 15 513,97 | 0,0 | 15 358,827 | 0,0 | 155,143 | 0,0 |  |
| 5.1.1 Строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным льготной категории граждан по 75-оз и 105-оз на территории, расположенной в дер.Назия Приладожского городского поселения Кировского района Ленинградской области и ограниченной ул.Рыночная, ул.Староладожский канал, границей дер.Назия, границами объектов туристско-рекреационной инфраструктуры |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 15 513,97 | 0,0 | 15 358,827 | 0,0 | 155,143 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  | 2023-2028 | 15 513,97 | 0,0 | 15 358,827 | 0,0 | 155,143 | 0,0 |  |
| 6. Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 5 208,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 | 5000,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023-2028 | 5 208,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,3 | 5 000,0 |  |
| 7. Мероприятия по оказанию услуг по строительному контролю с лабораторным сопровождением |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 263,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023-2028 | 573,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,6 | 0,0 |  |
| 8. Мероприятия по разработке и проверке смет |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО Приладожское ГП |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023-2028 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 9. Мероприятия по техническому обследованию дорог |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023-2028 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 |  |