Комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ

Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

за 2025 год

«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории

Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 1324,00 | 1324,00 | 1324,00 |
| 1.1 Благоустройство территории от подъезда 1 дома № 4 к подъезду 12 дома № 5 гп Приладожский | 1084,00 | 1084,00 | 1084,00 |
| 1.2 Оборудование площадки накопления ТКО, расположенной по адресу Ленинградская область, Кировский район, дер. Назия, ул. Рыночная, напротив д. 14, местом для сбора крупногабаритных отходов | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 1231,3 | 1231,3 | 1231,3 |
| Местный бюджет | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство территории от подъезда 1 дома № 4 к подъезду 12 дома № 5 гп Приладожский | 75,9 | 1008,1 | 75,9 | 1008,1 | Мероприятие | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Оборудование площадки накопления ТКО, расположенной по адресу Ленинградская область, Кировский район, дер. Назия, ул. Рыночная, напротив д. 14, местом для сбора крупногабаритных отходов | 16,8 | 223,2 | 16,8 | 223,2 | Мероприятие | Шт. | 0 | 1 | 1 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятия реализованы в полном объеме.

Процент исполнения Программы составляет 100%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год как  высокоэффективные.

«Развитие муниципальной службы в администрации Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| 1.1 Повышение квалификации муниципальных служащих | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих | 27,3 | 0,00 | 27,3 | 0,00 | Мероприятие | Шт. | 0 | 1 | 1 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятие реализовано в полном объеме.

Процент исполнения Программы составляет 100,0%.

Вывод: повышение квалификации муниципальных служащих исполнено в полном объеме, в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год как  высокоэффективные.

«Формирование комфортной городской среды на территории МО Приладожское ГП»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 11999,9 | 11999,9 | 11999,9 |
| 1.1 Благоустройство общественной территории при въезде в поселок Приладожский | 11999,9 | 11999,9 | 11999,9 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3268,9 | 3268,9 | 3268,9 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 7771,0 | 7771,0 | 7771,0 |
| Местный бюджет | 960,0 | 960,0 | 960,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" | 6452,1 | 6452,1 | 6452,1 |
| 2.1. Благоустройство дворовой территории у дома №5 п.Приладожский | 6452,1 | 6452,1 | 6452,1 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Местный бюджет | 452,1 | 452,1 | 452,1 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | 18452,0 | 18452,0 | 18452,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3268,9 | 3268,9 | 3268,9 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 13771,0 | 13771,0 | 13771,0 |
| Местный бюджет | 1412,1 | 1412,1 | 1412,1 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство общественной территории при въезде в поселок Приладожский | 960,0 | 11039,9 | 960,0 | 11039,9 | Мероприятие | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Благоустройство дворовой территории у дома №5 п.Приладожский | 452,1 | 6000,0 | 452,1 | 6000,0 | Мероприятие | Шт. | 0 | 1 | 1 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Приладожское ГП Кировского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятие реализовано в полном объеме.

Процент исполнения Программы составляет 100%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год как  высокоэффективные.

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог  Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Приладожское ГП» | 6483,7 | 6483,7 | 6483,7 |
| 1.1 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | 747,9 | 747,9 | 747,9 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 747,9 | 747,9 | 747,9 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области | 5208,3 | 5208,3 | 5208,3 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Кировского муниципального района ЛО | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Местный бюджет | 208,3 | 208,3 | 208,3 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Мероприятия по разработке и проверке смет | 192,4 | 192,4 | 192,4 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 192,4 | 192,4 | 192,4 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Мероприятия по оказанию услуг по строительному контролю с лабораторным сопровождением | 260,4 | 260,4 | 260,4 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 260,4 | 260,4 | 260,4 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | 27387,4 | 27387,4 | 27387,4 |
| 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 27387,4 | 27387,4 | 27387,4 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 25470,3 | 25470,3 | 25470,3 |
| Местный бюджет | 1917,1 | 1917,1 | 1917,1 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | 33871,1 | 33871,1 | 33871,1 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 25470,3 | 25470,3 | 25470,3 |
| Бюджет Кировского муниципального района ЛО | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Местный бюджет | 3400,8 | 3400,8 | 3400,8 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | 747,9 | 0,00 | 747,9 | 0,00 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 2. | Мероприятия по ремонту дорог общего пользования | 74,7 | 0,00 | 74,7 | 0,00 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области | 208,3 | 5000,00 | 208,3 | 5000,00 | Мероприятие | шт | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Мероприятия по разработке и проверке смет | 192,4 | 0,00 | 192,4 | 0,00 | Мероприятие | шт | 0 | 2 | 2 |
| 5. | Мероприятия по оказанию услуг по строительному контролю с лабораторным сопровождением | 260,4 | 0,00 | 260,4 | 0,00 | Мероприятие | шт | 0 | 2 | 2 |
| 6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 1917,1 | 25470,3 | 1917,1 | 25470,3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,714 | 0,714 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог  Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятие реализовано в полном объеме.

Процент исполнения Программы составляет  100%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год как эффективные.

«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Приладожском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 Подпрограмма «Развитие культуры в Приладожском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области» | 31009,2 | 30411,7 | 30411,7 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры и модернизация учреждений культуры» | 31009,2 | 30411,7 | 30411,7 |
| 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 15233,8 | 14636,3 | 14636,3 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 15233,8 | 14636,3 | 14636,3 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 15775,4 | 15775,4 | 15775,4 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 7887,7 | 7887,7 | 7887,7 |
| Бюджет Кировского муниципального района | 4599,5 | 4599,5 | 4599,5 |
| Местный бюджет | 3288,2 | 3288,2 | 3288,2 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Другие вопросы в области культуры» | 394,3 | 394,3 | 394,3 |
| 2.1. Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 253,3 | 253,3 | 253,3 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 253,3 | 253,3 | 253,3 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Приладожском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области» | 110,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения» | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 00,0 | 0,00 | 0,00 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | 31403,5 | 30806,0 | 30806,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 7887,7 | 7887,7 | 7887,7 |
| Бюджет Кировского муниципального района ЛО | 4599,5 | 4599,5 | 4599,5 |
| Местный бюджет | 18916,3 | 18318,8 | 18318,8 |
| Иные привлеченные средства | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Рост числа культурно-массовых мероприятий по оптимизации досуга и творческой самореализации населения, создание благоприятных условия для развития художественной самодеятельности и любительских объединений. | 18522,0 | 12487,2 | 17924,5 | 12487,2 | Мероприятий | Шт. | 280 | 295 | 351 |
| 2. | Повышение интереса населения Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к участию в культурной жизни поселения. | 394,3 | 0,0 | 394,3 | 0,0 | Количество участников мероприятий | Чел. | 24540 | 26060 | 39850 |
| 3. | Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди различных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятий | Шт. | 20 | 24 | 25 |
| 4. | Улучшение материально-технической базы, для полноценного проведения спортивных соревнований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество участников мероприятий | Чел. | 350 | 470 | 510 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятия реализованы в полном объеме.

Процент исполнения Программы составляет  98,1%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год  как  высокоэффективные.

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | 2173,7 | 2162,4 | 2162,4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание системы гражданской обороны» | 1181,4 | 1181,4 | 1181,4 |
| 1.1 Обслуживание системы оповещения | 507,4 | 507,4 | 507,4 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 507,4 | 507,4 | 507,4 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Приобретение оборудования для объектов защиты и пунктов временного размещения населения | 674,0 | 674,0 | 674,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 674,0 | 674,0 | 674,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание территории поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций» | 872,3 | 861,0 | 861,0 |
| 2.1. Подготовка руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб) | 68,2 | 56,9 | 56,9 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения об участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части организации работы единой дежурно - диспетчерской службы | 794,1 | 794,1 | 794,1 |
| В т.ч. по источникам финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 794,1 | 794,1 | 794,1 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3.1. 1 Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории поселения | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия направленные на предупреждение экстремисткой и террористической деятельности» | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 Информирование населения по вопросам противодействия терроризму | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | 2173,7 | 2162,4 | 2162,4 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2173,7 | 2162,4 | 2162,4 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обслуживание системы оповещения по ГО и ЧС | 674,0 | 0,00 | 674,0 | 0,00 | Мероприятие | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Подготовка руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | 10,0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | Мероприятие | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб) | 68,2 | 0,00 | 56,9 | 0,00 | Мероприятие | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения об участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части организации работы единой дежурно-диспетчерской службы | 794,1 | 0,0 | 794,1 | 0,0 | Мероприятие | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» | 120,0 | 0,00 | 120,0 | 0,00 | Мероприятие | Шт | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие | Шт. | 0 | 0 | 0 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного  и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности Приладожского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области»

Мероприятия реализованы в полном объеме.

Процент исполнения Программы составляет  99,5%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год как  высокоэффективные.

«Благоустройство, содержание территории и объектов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание территории поселения» | 2009,7 | 1929,7 | 1929,7 |
| 1.1 Организация уличного освещения территории поселения | 1608,1 | 1528,1 | 1528,1 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1608,1 | 1528,1 | 1528,1 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Организация озеленения территории поселения | 401,6 | 401,6 | 401,6 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 401,6 | 401,6 | 401,6 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» | 6243,4 | 6243,4 | 6243,4 |
| 2.1 Организация благоустройства территории поселения | 3243,4 | 3243,4 | 3243,4 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3243,4 | 3243,4 | 3243,4 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области: - Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: ЛО, Кировский район, гп Приладожский, ул.Садовая и дома №17, №21а, №21б | 3000,0 | 3000,00 | 3000,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Бюджет Кировского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов на территории поселения»» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Кировского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 8253,1 | 8173,1 | 8173,1 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 2850,0 | 2850,0 | 2850,00 |
| Местный бюджет | 5403,1 | 5323,1 | 5323,1 |
| Бюджет Кировского МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация уличного освещения территории поселения | 1608,1 | 0,00 | 1528,1 | 0,00 | Мероприятие | Процентов | 100 | 100 | 95 |
| 2. | Организация озеленения территории поселения | 401,6 | 0,00 | 401,6 | 0,00 | Мероприятие | Процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Организация благоустройства территории поселения | 3243,4 | 0,00 | 3243,4 | 0,00 | Мероприятие | Процентов | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: ЛО, Кировский район, гп Приладожский, ул.Садовая и дома №17, №21а, №21б | 150,0 | 2850,0 | 150,0 | 2850,0 | Мероприятие | шт | 0 | 1 | 1 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Благоустройство, содержание территории и объектов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Процент исполнения Программы составляет  99,3%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год, как  эффективные.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Процессные мероприятия | 543,6 | 119,6 | 119,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация газификации на территории МО Приладожское городское поселение» | 543,6 | 119,6 | 119,6 |
| - Осуществление авторского, строительного контроля | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 |  |  |
| - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации собственности муниципального образования. | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 |  |  |
| - Реализация мероприятий по газификации муниципального образования | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет | 119,6 | 119,6 | 119,6 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 543,6 | 119,6 | 119,6 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Осуществление авторского, строительного контроля | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие | Шт. | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Реализация мероприятий по газификации муниципального образования | 119,5 | 0,00 | 119,5 | 0,00 | Мероприятие | Шт. | 0 | 1 | 1 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Процент реализации мероприятия составляет 22%. Большая часть оплаты была произведена в период 2021-2023г г.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год как эффективные.

«Охрана земель на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Организация регулярных мероприятий по очистке территории городского поселения от мусора | Не планировался | 0,00 | 0,00 |
| 2. Посадка кустарников и деревьев на участках, подверженных водной и ветровой эрозии, в черте населенного пункта | Не планировался | 0,00 | 0,00 |
| 3. Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ путем размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте администрации. Размещение на информационных стендах, на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории. | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 |
| 4. Выявление нерационально используемых земель на территории поселения | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Другие источники | Бюджет МО | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ путем размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте администрации. Размещение на информационных стендах, на официальном сайте администрации информационных материалов по благоустройству территории. | Не требует финансирования |  |  |  | Мероприятие | У.е. | 0 | 5 | 5 |
| 2. | Выявление нерационально используемых земель на территории поселения | Не требует финансирования |  |  |  | Мероприятие | У.е. | 0 | 12 | 12 |

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной программы «Охрана земель на территории Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятие реализовано в полном объеме.

Процент исполнения Программы составляет 100%.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2025 год  как  эффективные.

Заключение: реализация муниципальных программ Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области признается эффективной и подлежит продолжению в бюджете Приладожского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  в 2026 году.

Ответственный  исполнитель ___________О.Б. Тахтай                                    Руководитель ____________   Д.Л. Столбунов